2007年一级建造师《建设工程经济》最后押题试卷

一、单项选择题(在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内，共60题，每题1分，错选、多选或未选均无分)

1.项目计算期也称项目的()。 
A.经济寿命
B.自然寿命 
C.建设期
D.生产期

2.在下述各项中，不属于现金流出量的是()。 
A.折旧
B.投资 
C.付现成本
D.税金

3.设备购买与租赁的比选分析，购买优于租赁的条件是()。 
A.年计提折旧额大于年租金 
B.年租金大于年贷款利息 
C.企业能筹集到足够的资金 
D.购买方案的费用现值小于租赁方案的费用现值

4.现有A、B两个互斥并可行的方案，寿命期相同，A方案的投资额小于B方案的投资额，则A方案优于B方案的条件是()。 
A.ΔIRRB-A＞iC
B.ΔIRRB-A＜iC 
C.ΔIRRB-A＞0
D.ΔIRRB-A＜0

5.按照投资费用的性质，可以将建设工程定额分类，以下不是分类结果的是()。 
A.建筑工程定额
B.设备安装工程定额 
C.建筑安装工程费用定额
D.人工定额

6.根据账簿外表形式的不同，分为三类，()不是。 
A.订本式账簿
B.活页式账簿 
C.分类账簿
D.卡片式账簿

7.机械台班定额按其表现形式的不同，可以分为()。 
A.时间定额和空间定额
B.空间定额和产量定额 
C.时间定额和产量定额
D.时间定额和人工定额

8.价值工程的目标体现为()。 
A.产品功能的改进
B.产品价值的提高 
C.产品技术的创新
D.产品成本的下降

9.建设工程项目可行性研究是在()，对项目有关的社会、经济和技术等各方面情况进行深入细致的调查研究。 
A.投资决策前
B.初步可行性研究前 
C.产生投资意向时
D.决策立项时

10.某企业向银行借款，有两种计息方式：一种为年利率8%，按月计息；另一种为年利率9%，按半年计息。则企业应选择的有效利率为()。 
A.8.30%
B.8% 
C.9.20%
D.9%

11.以下()不能肯定可以作为会计报表中的现金流量表中的现金。 
A.库存现金
B.活期存款
C.定期存款
D.信用卡存款

12.设备的经济寿命是指设备从开始使用到()最小的使用年限。 
A.年度费用
B.年度使用费用 
C.资金恢复费用
D.年运营费用

13.分部分项工程量清单的编制包括6个程序：①确定项目编码；②确定计量单位；③确定项目名称；④计算工程量；⑤确定综合工程内容；⑥完成清单编制。下列编制顺序正确的是()。 
A.③①②④⑤⑥
B.①②③④⑤⑥ 
C.①③②④⑤⑥
D.①⑤②③④⑥

14.有关设备、工器具的租赁与购买，下列论述正确的是()。 
A.租赁与购买方案现金流量的差别在于：购买方案以折旧形式流入现金，而租赁方案以租金形式流出现金，显然购买优于租赁 
B.折旧是现金流入项目 
C.购买方案与租赁方案税后现金流量的净现值相比较，净现值大者为较优方案 
D.从税收角度看，租赁设备可以少交税，因此租赁方案较优

15.若某建设项目的设计生产能力为10000件，在两个可实施方案A和
B中，A方案的盈亏平衡点为7000件，
B方案为9000件，则下述说明中正确的是()。 
A.A方案的风险大
B.B方案的风险大 
C.B方案的风险小
D.无法判定

16.当我们对某个投资方案进行分析时，发现有关参数不确定，而且这些参数变化的概率也不知道，只知其变化的范围时，我们可以采用的分析方法是()。 
A.盈亏平衡分析
B.敏感性分析 
C.概率分析
D.不确定性分析

17.当我们对某一方案的变动因素L、M、N、K进行分析计算后得到其灵敏度如表1所示。从中我们可以看出对年收益率影响最大的因素是()。

表1

| 变动因素 | L | M | N | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 4.08 | 0.68 | 5.04 | 3.35 |

A.L
B.M 
C.N
D.K

18.内部收益率是考察投资项目盈利能力的主要指标，对于具有常规现金流量的投资项目，下列关于其内部收益率的表述中正确的是()。 
A.利用内插法求得的内部收益率近似解要大于该指标的精确解 
B.内部收益率受项目初始投资规模和项目计算期内各年净收益大小的影响 
C.内部收益率是使投资方案在计算期内各年净现金流量累计为零时的折现率 
D.内部收益率反映项目自身的盈利能力，它是项目初期投资的收益率

19.某企业于年初向银行借款1500万元，其年有效利率为10%，若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为()万元。 
A.1611.1
B.1612.5 
C.1616.3
D.1237.5

20.某项目建设期为3年，建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率为10%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为()万元。 
A.1576.63
B.1734.29 
C.2098.49
D.2308.34

21.某施工项目，生产工人年平均管理费为4万元，年有效施工天数为300天，人工单价为50元/天，人工费占直接费的比例为30%，则以人工费为计算基础的企业管理费费率为()。 
A.50%
B.80%
C.60%
D.70%

22.某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为150万元。若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知(P/A，12%，18)＝7.2497，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为()。 
A.213.00万元和7.00年
B.213.80万元和6.33年 
C.109.77万元和7.33年
D.109.77万元和6.33年

23.在采用研究期法对寿命期不同的互斥方案比选时，为简便起见，往往选取方案中()计算期作为各方案共同的计算期。 
A.最短的
B.最长的 
C.算术平均
D.加权平均

24.对产品运用价值工程分析，进行方案创新，产生了甲、乙、丙、丁四个方案，有关各方案的部分数据见表2所示，则优选方案应是()。

表2

| 方案 | 功能指数 | 成本指数 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | — | 0.28 |
| 乙 | 0.22 | 0.24 |
| 丙 | 0.26 | 0.26 |
| 丁 | 0.20 | — |

A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

25.下列方法中，不属于价值工程中功能评价值的推算方法是()。 
A.方案估算法
B.实际价值标准法 
C.成本差异系数法
D.实际统计值评价法

26.()是以功能重要程序作为选择价值工程对象的一种分析方法。 
A.因素分析法
B.A
BS分析法 
C.强制确定法
D.百分比分析法

27.若为生产能力利用率，抗风险能力最强的项目是()。 
A.A＝90%
B.B＝70%
C.C＝60%
D.D＝45%

28.在敏感性分析中，下列因素最敏感的是()。 
A.产品价格下降30%，使NPV＝0
B.经营成本上升50%，使NPV＝0 
C.寿命缩短80%，使NPV＝0
D.投资增加120%，使NPV＝0

29.某方案实施后有三种可能性：情况好时，净现值为1200万元，概率为0.4；情况一般时，净现值为400万元，概率为0.3；情况差时，净现值为-800万元，概率为0.3。则该方案的期望净现值为()万元。 
A.600
B.400
C.360
D.500

30.如果合同预计总承包将超过合同预计总收入时，应当将预计损失作为()。 
A.下一期间费用
B.当期费用 
C.下一期成本
D.当期成本

31.我国会计准则规定，企业的会计核算应当以()为基础。 
A.实地盘存制
B.永续盘存制 
C.收付实现制
D.权责发生制

32.筹资决策的关键问题是()。 
A.筹资总量
B.筹资时机 
C.资本结构
D.长短期资金的比重

33.下列项目中，不属于《现金管理暂行条例》允许企业使用现金结算范围的是()。 
A.职工工资、津贴 
B.各种劳保、福利费用 
C.颁发给个人的科学技术、文化艺术等奖金 
D.结算起点以上的支出

34.下列各项中，不再计提折旧的固定资产是指()。 
A.使用中的机器设备
B.在用的运输工具 
C.未使用的房屋
D.已提足折旧仍继续使用的设备

35.双倍余额递减法和年数总和法这两种计算固定资产累计折旧的方法的共同点有()。 
A.属于直线折旧法
B.每期折旧率固定 
C.前期折旧高，后期折旧低
D.不考虑净残值

36.下列应通过“其他应交款”科目核算的有()。 
A.应付股利
B.应付融资租赁款 
C.矿产资源补偿费
D.应付补偿贸易引进设备款

37.企业接受外单位财产捐赠应作为增加()处理。 
A.投资收益
B.盈余公积 
C.营业外收入
D.资本公积

38.上市公司下列交易或事项形成的资本公积中，可以直接用于转增股本的是()。 
A.关联交易
B.接受外币资本投资 
C.接受非现金资产捐赠
D.子公司接受非现金资产捐赠

39.现行制度规定，企业接受现金捐赠，应贷记在()账户。 
A.资本公积—其他资本公积
B.实收资本 
C.资本公积—接受现金损赠
D.营业外收入

40.下列事项中，不会导致实收资本或股本发生增减变动的有()。 
A.资本公积转增资本
B.盈余公积转增资本 
C.盈余公积弥补亏损
D.派送新股

41.预算定额中的人工幅度差主要是指()。 
A.预算定额人工工日消耗量与施工定额中的劳动定额消耗量之差 
B.预算定额人工工日消耗量与概算定额消耗量之差 
C.预算定额人工工日消耗量测定带来的误差 
D.预算定额人工工日消耗量与其净消耗量之差

42.下列各项中，属于收入的有()。 
A.接受捐赠收入
B.银行存款利息收入 
C.罚没收入
D.运输劳务收入

43.下列费用中，不应当作为管理费用核算的有()。 
A.技术转让费
B.扩大商品销售相关的业务招待费 
C.职工劳动保险费
D.公司广告费

44.国外工程量清单报价中，对于工程量不大，所占费用比例较小的分项工程适于采用()。 
A.作业估价法
B.框算估价法 
C.定额估价法
D.技术测定法

45.“辅助生产明细账”是按照()分类设置的。 
A.工程成本核算对象 
B.车间部门及成本核算对象 
C.机械设备种类 
D.费用种类

46.随着投资项目周期的阶段性变化，关于投资项目的影响因素的下列说法正确的是()。 
A.工作费用是从小到大的变化趋势 
B.项目要素费用是从大到小的变化趋势，变化程度居中 
C.产出对总投资的影响是从小到大的变化趋势，变化程度很大 
D.产出对总投资的影响是从大到小的变化趋势，变化程度居中

47.主要提供企业财务状况信息的会计报表是()。 
A.资产负债表
B.利润表 
C.现金流量表
D.利润分配表

48.企业按年利率8%向银行借款100万元，银行要求保留20%的补偿性余额，则企业的借款实际利率是()。 
A.20%
B.10%
C.16%
D.12%

49.下列业务中不影响现金流量的是()。 
A.收回以前年度核销的坏账
B.商业汇票贴现 
C.预提银行借款利息
D.收到银行存款利息

50.当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,编制建筑工程概算可以采用()。 
A.单位工程指标法
B.概算指标法 
C.概算定额法
D.类似工程概算法

51.投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单中每一单项填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有填写单位和合价的项目，则()。 
A.允许投标单位补充填写 
B.视为废标 
C.认为此项目费用已包括在工程清单中的其他单价和合价中 
D.由招标人退回投标书

52.在确定材料消耗量时，通常采用的方法包含()。 
A.测算法
B.观察法 
C.实验室试验法
D.比较法

53.时间定额与产量定额之间的关系是()。 
A.互为倒数
B.互成正比 
C.需要分别独立测算
D.无任何关系

54.1.5砖外墙壁每m3砌体中砖的消耗量是()块，其中灰缝为2mm宽。 
A.522
B.527
C.526
D.523

55.()是由同一工人或同一小组所完成的在技术上相互有相联系的工序的总合体。 
A.施工动作
B.施工操作
C.工作过程
D.施工过程

56.用以衡量一国的国民产出的重要经济指标国内生产总值简称为()。 
A.GNP
B.GDP
C.PDI
D.NNP

57.投资决策中的项目建议书阶段和详细可行性研究阶段的投资估算误差率的范围分别为()。 
A.±30%；±20%
B.±20%；±10% 
C.±30%；±25%
D.±30%；±10%

58.设备在闲置过程中，在外力作用下产生的磨损叫做()。 
A.第一种有形磨损
B.第二种有形磨损 
C.第一种无形磨损
D.第二种无形磨损

59.价值工程活动更测重于()阶段。 
A.设计
B.生产
C.检验
D.销售

60.采用缩短工期节约固定费用法来计算，计算公式为Cj=Bj(1-Tj-T0)，下列说法中，有误的是()。 
A.Cj表示第j方案缩短工期节约的期间管理费用 
B.Bj表示第j方案工程成本中的固定费用 
C.Tj表示第j方案的工期 
D.T0表示预定工期

二、多项选择题(共20题，每题2分，共40分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

61.所有者权益包括()。 
A.实收资本
B.资本公积 
C.盈余公积
D.未分配利润 
E.应付股利

62.对于设备租赁的租金的计算方法主要有()。 
A.净现值法
B.双倍余额递减法 
C.年数总和法
D.附加率法 
E.年金法

63.价值工程的主要特点是()。 
A.侧重于功能分析
B.着眼于寿命周期成本 
C.注重功能整理
D.重视方案制定 
E.有组织的经济活动

64.下列关于长期资金和短期资金的说法，正确的有()。 
A.权益资金不需要归还
B.长期借款也属于长期资金 
C.1～3年的借款称为短期资金
D.5年以上的借款称为中期资金 
E.10年以上的借款称为长期资金

65.固定造价合同的结果能够可靠的估计，应同时具备的条件是()。 
A.合同总收入能够可靠的计量 
B.与合同相关的经济利益能够流入企业 
C.在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定 
D.不能准确估计的部分，按行业内惯例乘上相应的系数 
E.为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量

66.不确定性或风险产生的主要原因为()。 
A.项目数据的统计偏差
B.通货膨胀 
C.技术进步
D.市场供求结构变化 
E.组织结构变化

67.下列属于规费的是()。 
A.社会保障费
B.住房公积金 
C.固定资产使用费
D.工程排污费 
E.财务费

68.合同收入内容包括()。 
A.合同总金额
B.合同索赔收入 
C.合同变更收入
D.合同奖励收入 
E.合同完工收入

69.国际工程项目的直接费包括()。 
A.现场管理费
B.业务费 
C.人工费
D.材料设备费 
E.施工机械使用费

70.为了有效运用寿命周期成本评价法，要注意的三项前提包括()。 
A.被评价的各项可供选择的方案所要达到的目标应是一致的 
B.有数个被认为是与目标相符的方案 
C.系统的利益、效率和费用等均可进行评价 
D.有长期的观点和宽广的视野进行评价 
E.被评价的各项可供选择的方案所要达到的目标可以不一致

71.现金流量表中的“现金”包括()。 
A.企业“银行存款”账户核算的存入金融企业、可以随时用于支付的存款 
B.账户核算的外埠存款 
C.银行汇票存款 
D.信用卡存款 
E.存贷

72.我国会计实务中，不需要作为应收票据核算的即期票据有()。 
A.支票
B.银行承兑汇票 
C.银行本票
D.银行汇票 
E.商业承兑汇票

73.下列各项固定资产，不需要计提折旧的包括()。 
A.未使用的房屋、建筑物
B.以经营租赁方式租入的固定资产 
C.已提足折旧仍在使用的固定资产
D.未提足折旧提前报废的固定资产 
E.过去已经估价单独入账的土地

74.下列通过“其他应付款”核算的业务包括()。 
A.经营性租入固定资产的租金
B.应付统筹退休金 
C.应付分期付息债券利息
D.存入保证金 
E.应付包装物租金

75.税金是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配的一种贷币形式，进行评价时应说明()。 
A.税期
B.税种 
C.税基
D.税率 
E.计税额

76.其他项目清单的招标人部分应包括()。 
A.总承包商服务
B.预留金 
C.材料购置费
D.零星工作费 
E.分包费

77.按照专业性质分类，工程建设定额可分为()。 
A.通用定额
B.全国统一定额 
C.行业通用定额
D.行业统一定额 
E.专业专用定额

78.措施项目包括()。 
A.通用项目
B.装饰装修工程措施项目 
C.建筑工程措施项目
D.安装工程措施项目 
E.市政工程措施项目

79.以下成本项目属于工程成本的有()。 
A.间接费用
B.人工费 
C.材料费
D.其他税金 
E.机械使用费

80.建设项目投资估算包括()。 
A.建设投资估算
B.流动资金估算 
C.无形资产投资估算
D.生产费用估算 
E.设备投资估算

《建设工程经济》试卷答案

一、单项选择题

1.A2.A3.D4.B5.D6.C7.C8.B9.A10.A11.C12.A13.A14.C15.B

16.B17.C18.B19.A20.D21.B22.C23.A24.A25.C26.C27.D28.A29.C30.B

31.D32.C33.D34.D35.C36.C37.D38.B39.C40.C41.A42.D43.D44.B45.B

46.A47.A48.B49.C50.C51.C52.D53.A54.B55.C56.B57.D58.A59.A60.A

二、多项选择题

61.ABCD62.DE63.ABE64.AB65.ABCE66.ABCD67.ABD68.ABCD69.CDE70.ABC

71.ABCD72.ACD73.BCDE74.ABCDE75.BCDE76.BC77.ABD78.ACDE79.ABCE80.AB