2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷

工程造价管理基础理论与相关法规

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1.建设工程最典型的价格形式是( 　)。

A.业主方估算的全部固定资产投资

B.承发包双方共同认可的承发包价格

C.经政府投资主管部门审批的设计概算

D.建设单位编制的工程竣工决算价格

2.为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是( 　)。

A.重视工程设计多方案比选

B.严格审查施工组织设计

C.严格审核各项费用支出

D.明确工程造价管理职能分工

3.美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由( 　)制订。

A.政府建设主管部门

B.土木工程师学会

C.大型工程咨询公司

D.建筑师学会

4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的继续教育应由( 　)负责组织。

A.中国建设工程造价管理协会

B.国务院建设主管部门

C.省级人民政府建设主管部门

D.全国造价工程师注册管理机构

5.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的执业范围包括( 　)。

A.项目设计方案的优化

B.项目投资估算的编制、审核

C.项目施工组织设计的编制

D.项目环境影响评价报告的编制

6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，在工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师的出资额至少为注册资本总额的( 　)。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

7.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业非法转让资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以( 　)。

A.3000元以上5000元以下。

B.5000元以上2万元以下

C.1万元以上3万元以下

D.2万元以上5万元以下

8.下列关于现金流量的说法中，正确的是( 　)。

A.收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大

B.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小

C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大

D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小

9.某项目建设期为2年，建设期内每年初贷款1000万元，年利率为8%。若运营期前5年每年末等额偿还贷款本息，到第5年末全部还清。则每年末偿还贷款本息(　　)万元。

A.482.36

B.520.95

C.562.63

D.678.23

10.在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是( 　)。

A.考虑了资金的时间价值

B.适用于投资方案的粗略评价

C.适用于逐年收益不同的投资方案

D.反映了短期投资效果

11.在投资方案经济效果评价指标体系中，属于静态比率性指标的是( 　)。

A.利息备付率和净现值率

B.总投资利润率和挣年值率

C.内部收益率和自有资金利润率

D.投资收益率和偿债备付率

12.进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是( 　)。

A.增量投资收益率不小于基准投资收益率

B.静态投资回收期不超过基准投资回收期

C.投资收益率非负

D.增量投资回收期不超过基准投资回收期

13.在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是( 　)。

A.净年值法

B.年折算费用法

C.增量投资回收期法

D.增量投资收益率法

14.在进行投资方案经济效果评价时，增量投资内部收益率是指两个方案( 　)。

A.净年值相等时的内部收益率

B.投资收益率相等时的净年值率

C.净年值相等时的折现率

D.内部收益宰相等时的投资报酬率

15.某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租金和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12%，则月租金为( 　)万元。

A.3.10

B.3.29

C.3.32

D.3.47

16.进行设备租赁与购置方案比选时，设备租赁方案的净现金流量需要与设备购置力案的净现金流量比较差异的部分是( 　)。

A.租赁费×(1-贷款利率)

B.所得税率×(租赁费+贷款利息)

C.所得税率×折旧-租赁费

D.所得税率×租赁费-租赁费

17.在投资机会研究阶段进行项目的敏感性分析时，常采用的评价指标是( 　)。

A.净现值和投资收益率

B.投资收益率和投资回收期

C.投资回收期和内部收益率

D.内部收益率和净现值

18.某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表。

| 投资额变化幅度 | -20% | -10% | 0 | +10% | +20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净现值（万元） | 420 | 290 | 160 | 30 | -100 |

则该建设项目投资额变化幅度的临界点是( 　)。

A.+8.13%

B.+10.54%

C.+12.31%

D.+16.37%

19.在寿命周期成本分析过程中，进行设置费中各项费用之间权衡分析时可采取的手段是( 　)。

A.改善原设计材质，降低维修频度

B.进行节能设计，节省运行费用

C.进行充分的研制，降低制造费用

D.采用计划预修;减少停机损失

20.价值工程是以提高产品的价值为目的的，应用价值工程就是研究( 　)。

A.产品功能保持不变前提下的最低生产成本

B.产品功能与产品寿命周期成本的最佳匹配

C.产品功能保持不变前提下的最低使用成本

D.产品成本不变前提下的最佳产品功能

21.在价值工程活动中，功能分析与评价过程中主要解决的问题是( 　)。

A.进行产品的功能定义

B.进行产品的功能整理

C.确定产品的成本和价值

D.确定实现产品功能的替代方案

22.在价值工程研究对象彼此相差较大且时间紧迫的情况下，确定价值工程研究对象可选用的方法是( 　)。

A.因素分析法

B.强制确定法

C.价值指数法

D.回归分析法

23.某产品的功能现实成本为5000元，目标成本为4500元，该产品分为三个功能区，各功能区的重要性系数和现实成本见下表。

| 功能区 | 功能重要性系数 | 功能现实成本（元） |
| --- | --- | --- |
| F1 | 0.34 | 2000 |
| F2 | 0.42 | 1900 |
| F3 | 0.24 | 1100 |

则应用价值工程时，优先选择的改进对象依次为( 　)。

A.F1-F2-F3

B.F1-F3-F2

C.F2-F3-F1

D.F3-F1-F2

24.在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为( 　)。

A.头脑风暴法

B.德尔菲法

C.德比克法

D.歌顿法

25.根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度，用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的( 　)。

A.静态投资与动态投资之和

B.固定资产投资与铺底流动资金之和

C.固定资产总投资

D.建筑安装工程总造价

26.在下列筹资方式中，不改变企业控制权，并能将资金使用代价计入成本的是( 　)。

A.发行优先股

B.发行普通股

C.发行债券

D.吸收国外资本直接投资

27.某企业发行面额为5 000万元的5年期债券，票面利率为7%，发行费用率为5%;向银行贷款3 000万元，贷款期限为5年，年利率为8%，贷款手续费率为2%，企业所得税率为33%。则该企业此次筹资的资金成本率为( 　)。

A.4.94%

B.5.14%

C.5.47%

D.7.67%

28.企业的资本结构是否合理，通常需要通过分析( 　)来衡量。

A.融资的每股收益

B.经营杠杆系数

C.财务杠杆系数

D.总务杠杆系数

29.在下列项目融资方式中，需要组建一个特别用途公司(SPC)进行运作的是( 　)。

A.BOT和ABS

B.PFI和TOT

C.ABS和TOT

D.PFI和BOT

30.下列方法中，可用于编制施工项目成本计划的是( 　)。

A.时间序列法

B.技术进步法

C.流程图法

D.分层法

31.下列施工机械折旧方法中，年折旧率为固定值的是( 　)。

A.平均年限法和年数总和法

B.工作量法和加速折旧法

C.平均年限法和双倍余额递减法

D.工作量法和年数总和法

32.某工程计划砌筑砖基础工程量为150m3，每m3用砖523块，每块砖计划价格为0.2元。实际砌筑砖基础工程量为160m3，每m3用砖520块，每块砖实际价格为0.17元。则由于砖的单价变动使施工总成本节约(　　)元。

A.2 340.0

B.2 353.5

C.2 496.0

D.2 510.4

33.施工企业的建造合同收入包括( 　)。

A.主营业务收入和其他业务收入

B.营业收入和营业外收入

C.合同的预算收入和预算外收入

D.合同的初始收入和追加收入

34.下列收益项目中，属于施工企业对外投资收益的是( 　)。

A.对外工程承包利润和投资收益

B.联营合作利润和节省投资收益

C.债券利息、股息和红利收入

D.固定资产盘盈和出售净收益

35.下列各项流动资产宁，分别属予结算债权和待摊费用的是( 　)。

A.应收股利和预付风险费

B.应收账款和低值易耗品

C.信用卡存款和低值易耗品摊销

D.银行本票存款和预付账款

36.下列关于资产负债率的说法中，正确的是( 　)。

A.企业的债权人希望企业的自有资金利润率较高时，负债比例越大越好

B.政府希望企业的自有资金利润率较高时，负债比例越大越好

C.经营者希望全部资本利润率低于借款利息率时，负债比例越大越好

D.股东希望全部资本利润率高于借款利息率时，负债比例越大越好

37.下列关于营业税的说法中，正确的是( 　)。

A.总承包单位应按分包工程营业额缴纳营业税

B.自建自用的房屋应按建筑业缴纳营业税

C.对外销售自建房屋只按销售不动产缴纳营业税

D.转让土地使用权应按全部收入减去受让原价后的余额缴纳营业税

38.下列情形中，以从租计征方式征收房产税的是( 　)。

A.以房产联营投资并共担经营风险的

B.以房产联营投资不承担经营风险的

C.新建房屋融资租赁设备的

D.融资租赁房屋的

39.某房地产开发企业转让一幢新建办公楼取得收入8 000万元，该办公楼建造成本和相关费用4 200万元，缴纳与转让办公楼相关的税金510.5万元(其中印花税金10.5万元)。则该房地产开发企业应缴纳的土地增值税按速算扣除法计算时适用的税率为( 　)。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

40.对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是( 　)。

A.土方开挖工程

B.砖砌体工程

C.地下防水工程

D.±方回填工程

41.根据我国现行规定，对于生产单一产品的项目，一般以( 　)划分项目等级。

A.项目的投资总额

B.项日的建筑面积

C.产品的市场需求规模

D.产品的设计生产能力

42.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于常用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，政府需要严格审批其( 　)。

A.初步设计和概算

B.开工报告

C.资金申请报告

D.项目核准报告

43.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，为了广泛听取社会各方对政府投资项目的意见和建议，国家将逐步实行政府投资项目( 　)制度。

A.专家评审

B.公示

C.咨询评估

D.听证

44.建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的材料包括( 　)。

A.施工图设计文件

B.工程招标文件

C.施工、监理合同

D.施工许可证

45.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目法人应在( 　)正式成立。

A.申报项目建议书之前

B.项目建议书被批准后

C.申报项目可行性研究报告之前

D.项目可行性研究报告被批准后

46.建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由( 　)的计价方式签订。

A.业主与分包商以简单的成本加酬金

B.业主与分包商以保证最大工程费用加酬金

C.CM单位与分包商以简单的成本加酬金

D.CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金

47.建设工程项目采用Partnering模式的特点是( 　)。

A.Partnering协议是施工合同文件的组成部分

B.Partnering模式强调资源共享和风险共担

C.Partnering模式可以独立于其他模式而存在

D.Partnering模式不需要突破传统的组织界限

48.下列工程项目管理组织机构形式中，易于实现统一指挥的是( 　)。

A.矩阵制和职能制

B.职能制和直线制

C.直线制和直线职能制

D.直线职能制和矩阵制

49.作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理规划大纲应由(　　)编制-

A.项目经理部在投标之前

B.企业管理层在中标之后

C.项目经理部在中标之后

D.企业管理层在投标之前

50.下列方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的是( 　)。

A.香蕉曲线法和S曲线法

B.网络计划法和控制图法

C.因果分析图法和排列图法，

D.价值工程法和直方图法

51.下列关于代理的说法中，正确的是( 　)。

A.代理人所实施的行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人在代理权限范围内有权独立地进行意思表示

C.被代理人对代理人的代理行为不承担民事责任

D.代理人的代理活动不能产掌民事法律厨暴

52.根据《合同法》，合同的成立需要顺序经过( 　)。

A.要约和承诺两个阶段

B.要约邀请、要约和承诺三个阶段

C.承诺和要约两个阶段

D.承诺、要约邀请和要约三个阶段

53.根据《合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是( 　)。

A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定

B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释

C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款

D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释

54.根据《合同法》，属于可变更、可撤销合同的是( 　)的合同。

A.恶意串通而损害国家利益

B.损害社会公共利益

C.订立合同时显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的

55.根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则( 　)。

A.无论价格升降，均按新价格执行

B.遇价格上涨时，按照新价格执行

C.无论价格升降，均按原价格执行

D.遇价格上涨时，按照原价格执行

56.根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起( 　)年内行使。

A.1

B.2

C.3

D.5

57.根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是( 　)。

A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程

C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人

D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人

58.根据《政府采购法》，采用竞争性谈判方式进行采购的情形是( 　)。

A.所采购的货物规格统一且货源充足的

B.招标费用占政府采购项目总价值的比例过大的

C.不能事先计算出货物或服务价格总额的

D.为满足服务配套的要求需要从原供应商处添购的

59.根据《土地管理法》，征收耕地时，每一个需要安置的农业入口的安置补助费标准，为该耕地被征收( 　)。

A.前5年平均年产值的6至10倍

B.前3年平均牟产值的6至10倍

C.前5年平均年产值的4至6倍

D.前3年平均年产值的4至6倍

60.根据《城市房地产管理法》，基准地价是指各城市按不同的土地级别、不同地段分别评估和测算的( 　)。

A.商业、住宅、工业等各类用地土地使用权的平均价格

B.商业与住宅用地土地使用权的加权平均价格

C.工业与民用建筑用地土地使用权的加权平均价格

D.住宅与公用建筑用地士地使用权的平均价格

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0,5分)

61.建设工程全要素造价管理是指除控制建设工程本身的建造成本外，还应同时考虑对建设工程( 　)的控制。

A.工期成本

B.质量成本

C.运营成本

D.安全成本

E.环境成本

62.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的权利包括( 　)。

A.保证执业活动成果的质量

B.依法独立执行工程造价业务

C.保守在执业中知悉的技术秘密

D.执行工程计价标准和方法

E.使用注册造价工程师名称

63.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业甲级资质标准包括( 　)。

A.注册资本不少于人民币100万元

B.专职从事工程造价专业工作的人员不少于20人

C.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币600万元

D.已取得工程造价咨询企业乙级资质证书满5年

E.在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为

64.下列关于利息和利率的说法中，正确的有( 　)。

A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低

B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率

C.利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度

D.利息是占用资金所付的代价或者是放弃使用资金所得的补偿

E.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的现值之比

65.反映投资方案盈利能力的动态评价指标有( 　)。

A.投资收益率

B.内部收益率

C.净现值率

D.利息备付率

E.偿债备付率

66.下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中，正确的有( 　)。

A.投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣

B.投资收益率不适用于评价投资规模较大的项目

C.净现值能够反映投资方案中单位投资的使用效率

D.净现值和内部收益率均考虑了整个计算期的经济状况

E.内部收益率不能直接衡量项目未回收投资的收益率

67.下列关于内部收益率的说法中，正确的有( 　)。

A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率

B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力

C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响

D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度

E.任何项目的内部收益率是唯一的

68.与购置设备相比，采用设备租赁方式的优越性在于( 　)。

A.资金成本较低

B.有利于加快设备更新速度

C.不会恶化企业的资产负债状况

D.租用设备可用于担保、抵押贷款

E.可用较少资金获得生产急需的设备

69.常用的寿命周期成本评价方法有( 　)。

A.费用效率法

B.固定费用法

C.目标成本法

D.权衡分析法

E.盈亏平衡法

70.在应用算值工程过程中，可用来确定产品功能重要性系数的方法有( 　)。

A.逻辑评分法

B.环比评分法

C.百分比评分法

D.强制评分法

E.多比例评分法

71.下列费用中属于资金使用成本的有( 　)。

A.股票发行广告费

B.贷款利息

C.股息和红利

D.债券印刷费

E.资信评估费

72.下列指标中，属于承包企业层面项目成本考核指标的有( 　)。

A.施工计划成本实际降低额

B.项目设计成本降低额

C.目标总成本降低额

D.项目施工成本降低率

E.施工责任目标成本实际降低率

73.下列关于企业盈利能力评价指标的说法中，正确的有( 　)。

A.销售毛利率是指销售收入占平均资产总额的百分比

B.销售净利率是指税后利润占销售收入的百分比

C.资产净利率是指净利润占平均资产总额的百分比

D.权益净利率是指净利润占平均所有者权益的百分比

E.资产净利率是指销售净利润与资产周转率的乘积

74.某房地产开发企业2006年建造了一幢办公用房，2007年用该办公用房换进了一幢总价更高的商业用房，并办理了相关手续。同年，企业将换进的商业用房出租并获得收益。则该房地产开发企业2007年所需缴纳的税种有( 　)。

A.资源税

B.消费税

C.城镇土地使用税

D.房产税

E，契税

75.根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》，建设单位将施工图报建设行政主管部门审查时，需提供的材料包括( 　)。

A.项目建议书

B.初步设计批准文件

C.结构计算书

D.主要的初步设计文件

E.施工许可证

76.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权包括( 　)。

A.提出项目开工报告

B.组织材料设备采购招标工作

C.组织项目后评价

D.审核、上报项目初步设计和概算文件

E.负责按时偿还债务

77.下列方法中，可用于分析与评价工程项目风险的有( 　)。

A.流程图法

B.计划评审技术法

C.横道图法

D.敏感性分析法

E.回归分析法

78.根据有关法律法规，债的发生根据有( 　)。

A.合同

B.无因管理

C.侵权

D.提存

E.不当得利

79.根据《合同法》，建设工程合同包括( 　)。

A.工程造价咨询合同

B.工程勘察合同

C.工程项目管理合同

D.工程设计合同

E.工程施工合同

80.根据《政府采购法》，下列关于政府采购的说法中，正确的有( 　)。

A.公开招标应作为政府采购的主要方式

B.政府采购必须实行集中采购方式

C.供应商经采购人同意可依法采取分包方式履行合同

D.集中采购目录由县级以上人民政府确定

E.政府采购是指以合同方式有偿取得货物的行为

2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷

工程造价管理基础理论与相关法规试卷标准答案